| СОГЛАСОВАНО Государственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» __________________А.Е.Кахнович 15.05.2021 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Решение Щучинского районного исполнительного комитета 25.05.2021 № 544 |
| --- | --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА капитального ремонта жилищного фонда Щучинского района на 2021-2025 годы

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Щучин, улица Комсомольская, дом 28 | 1963 | 2 | кирпич | 590 | - | 2021 | Проектно-сметная документация (далее - ПСД), ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Комсомольская, дом 20 | 1961 | 2 | кирпич | 590 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Комсомольская, дом 32 | 1963 | 2 | кирпич | 598 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица 17 Сентября, дом 4 | 1970 | 5 | кирпич | 2649 | 2006г | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Первомайская, дом 12 | 1960 | 2 | кирпич | 159 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Руткевичи, дом 7 | 1981 | 2 | кирпич | 368 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Новый Двор, улица Набережная, дом 1 | 1970 | 2 | кирпич | 416 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Новый Двор, улица Набережная, дом 2 | 1969 | 2 | кирпич | 541 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Новый Двор, улица Набережная, дом 3 | 1981 | 2 | кирпич | 416 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Новый Двор, улица Набережная, дом 4 | 1970 | 2 | кирпич | 550,7 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Комсомольская, дом 63 | 1977 | 5 | кирпич | 2822 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Рожанка, улица Щучинская, дом 6 | 1971 | 3 | кирпич | 1032 | - | 2021 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Островского, дом 13 | 1956 | 3 | кирпич | 1831 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт дымоходов от газовых нагревателей и вентканалов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Островского, дом 19 | 1972 | 5 | панель | 3923,6 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Островского, дом 17 | 1973 | 5 | панель | 3008,8 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Молодежная, дом 14 | 1976 | 2 | кирпич | 270 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Комсомольская, дом 12 | 1969 | 2 | кирпич | 660 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| городской поселок Желудок, улица Мира, дом 6 | 1949 | 1 | кирпич | 303 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Головичполье, улица Ленина, дом 1 | 1968 | 2 | кирпич | 348,8 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| деревня Дуброво, улица Советская, дом 12 | 1968 | 2 | кирпич | 442,8 | - | 2022 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Зеленая, дом 42 | 1971 | 5 | кирпич | 2664,0 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Зеленая, дом 38 | 1975 | 4 | кирпич | 2114 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица 17 Сентября, дом 6 | 1980 | 9 | кирпич | 2181 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена лифта, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица 17 Сентября, дом 8 | 1980 | 9 | кирпич | 2260 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена лифта, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Пионерская, дом 7 | 1967 | 1 | кирпич | 379 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Гастелло, дом 11 | 1965 | 2 | кирпич | 298 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Топилишки, улица Юбилейная, дом 19 | 1991 | 2 | кирпич | 478,0 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Лещанка, улица Центральная, дом 6 | 1956 | 2 | кирпич | 543 | - | 2023 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| городской поселок Желудок, улица Лесная, дом 2 | 1982 | 3 | панели | 1259 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Руткевичи, дом 1 | 1973 | 2 | кирпич | 196 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Руткевичи, дом 3 | 1968 | 2 | кирпич | 590 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Руткевичи, дом 4 | 1968 | 2 | кирпич | 607 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Руткевичи, дом 9 | 1983 | 2 | кирпич | 1291 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Руткевичи, дом 10 | 1983 | 2 | кирпич | 1235 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Руткевичи, дом 14А | 1984 | 3 | кирпич | 4173,7 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Рожанка, ул. Щучинская, дом 4 | 1964 | 2 | кирпич | 568 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Рожанка, ул. Щучинская, дом 8 | 1980 | 3 | кирпич | 999 | - | 2024 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт дымоходов от газовых нагревателей и вентканалов, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Пушкина, дом 1 | 1974 | 5 | панель | 3837,3 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Пушкина, дом 3 | 1978 | 5 | панель | 3945,8 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Пушкина, дом 40 | 1993 | 4 | кирпич | 623 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| город Щучин, улица Пушкина, дом 44 | 1994 | 4 | кирпич | 621 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| городской поселок Острино, улица Жуковского, дом 20 | 1969 | 2 | кирпич | 417 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| городской поселок Острино, улица Щучинская, дом 5 | 1979 | 2 | кирпич | 300,4 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| городской поселок Острино, улица Гродненская, дом 30 | 1978 | 4 | панель | 888,4 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт балконов, ремонт электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |
| агрогородок Рожанка, улица Советская, дом 58 | 1966 | 2 | кирпич | 288 | - | 2025 | ПСД, ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон, дверей в местах общего пользования, инженерных систем, козырьков, восстановление благоустройства, включая технический надзор |